Заявка на разработку сайта

СанМедЭкспресс: простой одностраничный лендинг + Яндекс Бизнес

Формат проекта: простой адаптивный одностраничный сайт по примеру примеров короче: понятный первый экран, услуги, цены, преимущества, фото, контакты и заявка. Без сложной админки, калькулятора, личного кабинета и большого SEO-проекта на первом этапе.

Цель сайта: дать компании нормальное представление в интернете, принимать обращения и подготовить основу для карточки Яндекс Бизнеса. В дальнейшем сайт можно будет использовать как посадочную страницу для Яндекс Директа, если решим запускать рекламу (подзаебаться).

Мнение по оплате

Бюджет 40 000–50 000 рублей считаю нормальным для простого лендинга, если сразу зафиксировать рамки проекта. За эти деньги можно сделать аккуратный рабочий сайт, но не расширенный продукт с админкой, калькулятором, несколькими страницами услуг и полноценным продвижением.

Предлагаю ориентироваться на сумму 45 000 рублей как середину бюджета. Если нужно жестко уложиться в 40 000 рублей, оставляем самый базовый вариант. Если бюджет ближе к 50 000 рублей, можно чуть больше времени потратить на визуальную аккуратность, тексты, фото и подготовку карточки Яндекс Бизнеса.

| Вариант | Что входит | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Одностраничный лендинг, адаптив, контакты, простая заявка, размещение | 40 000 ₽ |
| Оптимальный | Лендинг + более аккуратная упаковка фото/текстов + подготовка данных для Яндекс Бизнеса | 45 000 ₽ |
| Расширенный простой | То же самое, но с большим запасом на правки, полировку и оформление карточки | 50 000 ₽ |

1. Стоимость разработки

Предлагаю сделать за 45 000 рублей. Это компромиссный вариант между бюджетом 40 000 рублей и желанием сделать сайт не совсем «на коленке», а нормально: красиво, понятно, адаптивно и с подготовкой к Яндекс Бизнесу.

Если будет принципиально важно попасть ровно в 40 000 рублей, это тоже возможно, но тогда нужно будет оставить только самое необходимое: одна страница, минимум блоков, один основной этап правок, без лишней полировки и дополнительных функций.

Цена ниже расширенного варианта, потому что сайт делается максимально простым: без сложного backend, без админки, без калькулятора стоимости, без отдельных SEO-страниц и без настройки рекламы. При этом в стоимость входит сама разработка, адаптация под телефон, базовая настройка и размещение сайта.

2. Что входит в стоимость

| Блок работ | Что будет сделано | Зачем это нужно |
| --- | --- | --- |
| Структура лендинга | Соберу порядок блоков на одной странице: первый экран, услуги, цены, преимущества, фото, заявка, контакты | Чтобы сайт был понятным и не перегруженным |
| Первый экран | Название, короткое описание, город/регион, телефон, кнопка звонка или заявки | Чтобы клиент за несколько секунд понял, куда попал |
| Блок услуг | Кратко покажем основные услуги перевозки | Чтобы посетитель увидел, что компания решает его задачу |
| Блок цен | Добавим примерный прайс или формат «от ... рублей» | Чтобы клиент понимал порядок стоимости |
| Блок преимуществ | Опишем сильные стороны: аккуратность, опыт, оснащение, круглосуточность, помощь от кровати до кровати | Чтобы вызвать доверие |
| Фото на сайте | Размещу реальные фото машин, салона, оборудования и сотрудников, если они будут предоставлены | Реальные фото сильно повышают доверие |
| Форма заявки | Простая форма: имя, телефон, комментарий | Чтобы клиент мог оставить обращение через сайт |
| Кнопки связи | Телефон, WhatsApp/Telegram при необходимости | Чтобы клиент мог быстро связаться удобным способом |
| Адаптивная верстка | Сайт будет нормально открываться на телефоне, планшете и компьютере | Основной трафик, скорее всего, будет с телефона |
| Базовая техническая настройка | Заголовок сайта, описание, favicon, базовая структура | Чтобы сайт выглядел аккуратно технически |
| Размещение | Помогу разместить сайт на хостинге/VPS и подключить домен | Чтобы сайт работал в интернете |
| HTTPS | Настрою защищенное соединение, если хостинг позволяет | Чтобы сайт открывался без предупреждений браузера |
| Яндекс.Метрика | При необходимости подключу базовую аналитику | Чтобы видеть посещаемость сайта |
| Яндекс Бизнес | Подготовлю данные для карточки: описание, услуги, цены, фото, ссылку на сайт | Чтобы карточка компании выглядела не пустой и вела на сайт |
| Финальные правки | Внесу один основной этап разумных правок после показа первого варианта | Чтобы довести сайт до рабочего состояния |

3. Что специально упрощаем, чтобы уложиться в бюджет

| Что не делаем на первом этапе | Почему |
| --- | --- |
| Многостраничный сайт | Сейчас нужен простой лендинг, а не большой сайт |
| Админ-панель | Для старта дешевле и быстрее менять данные через разработчика |
| Калькулятор стоимости | Можно добавить позже, когда станет понятно, как лучше считать цену |
| Блог и статьи | Это уже история про SEO-продвижение, не про быстрый запуск |
| Глубокое SEO | Делаем только базовую техническую подготовку |
| Яндекс Директ | Реклама возможна в будущем, но настройка кампаний и рекламный бюджет не входят |
| Несколько вариантов дизайна | Делаем один аккуратный вариант и один этап правок |

4. Что не входит в стоимость

| Что не входит | Комментарий |
| --- | --- |
| Домен | Оплачивается отдельно, обычно раз в год |
| Хостинг/VPS | Оплачивается отдельно, обычно ежемесячно |
| Платное продвижение Яндекс Бизнеса | Если подключать продвижение внутри Яндекса, бюджет оплачивается отдельно |
| Яндекс Директ | Настройка рекламы и рекламный бюджет не входят в разработку |
| Постоянное ведение карточки Яндекс Бизнеса | Отзывы, акции, фото и обновления можно вести отдельно после запуска |
| Юридическая проверка текстов | Если нужны точные формулировки по лицензии/медицинским услугам, лучше отдельно проверить |
| Неограниченные правки | Входит один основной этап правок, дополнительные крупные изменения обсуждаются отдельно |

5. Дополнительные расходы

Для работы сайта потребуются небольшие регулярные расходы. Точные суммы зависят от выбранного регистратора домена и хостинга.

| Расход | Примерная стоимость | Как часто оплачивается |
| --- | --- | --- |
| Домен | 500–1500 ₽ | 1 раз в год |
| Хостинг/VPS | 300–1000 ₽ | Каждый месяц |
| SSL-сертификат | 0 ₽ | Обычно можно подключить бесплатно |
| Яндекс.Метрика | 0 ₽ | Бесплатно |
| Яндекс Бизнес, базовая карточка | 0 ₽ | Бесплатно |
| Платное продвижение в Яндексе | По желанию | Отдельный рекламный бюджет |

Ориентировочно постоянные расходы на работу сайта: 300–1000 рублей в месяц, плюс домен один раз в год. Если позже запускать рекламу или платное продвижение, это будет отдельный бюджет.

6. Яндекс Бизнес

В рамках проекта я могу помочь подготовить и оформить базовую карточку, но подтверждать организацию нужно владельцу бизнеса, потому что Яндекс может попросить телефон, доступ к аккаунту, данные организации или подтверждение прав.

| Что подготовлю для Яндекс Бизнеса | Зачем |
| --- | --- |
| Название компании в едином формате | Чтобы сайт и карточка выглядели одинаково |
| Короткое описание компании | Чтобы клиент сразу понял, чем занимается компания |
| Список услуг | Чтобы карточка не была пустой и отвечала на запросы клиентов |
| Прайс или цены «от ...» | Чтобы клиент видел порядок стоимости |
| Контакты и график работы | Чтобы человек мог быстро позвонить или написать |
| Фото для карточки | Машины, салон, оборудование, сотрудники, логотип |
| Ссылка на сайт | Чтобы карточка вела на лендинг |
| Базовые рекомендации | Что заполнить, на что обратить внимание, что обновлять после запуска |

Важно: платное продвижение в Яндекс Бизнесе, работа с отзывами и дальнейшее регулярное ведение карточки не входят в базовую стоимость. Это можно обсудить отдельно после запуска сайта. Или вообще полностью сам этим можешь заняться чтоб не запутаться. Так и тебе дешевле выйдет.

7. Яндекс Директ на будущее

Яндекс Директ сейчас не включаем в проект. Но сайт сразу можно сделать так, чтобы в будущем его было нормально использовать как посадочную страницу для рекламы.

| Что можно предусмотреть сейчас | Зачем это пригодится для Директа |
| --- | --- |
| Понятный первый экран | Чтобы человек из рекламы сразу понял предложение |
| Быстрые кнопки звонка и заявки | Чтобы не терять горячих клиентов |
| Цены или формулировка «от ...» | Чтобы не было лишних отказов после звонка |
| Яндекс.Метрика | Чтобы потом отслеживать посещения и заявки |
| Нормальная мобильная версия | Большая часть рекламного трафика может идти с телефона |

8. Этапы разработки

| Этап | Что происходит | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Сбор информации | Получаю информацию о компании, услугах, ценах, фото, контактах | Понимание, что размещаем на сайте |
| 2. Структура сайта | Формирую порядок блоков лендинга | План будущей страницы |
| 3. Тексты | Готовлю короткие тексты на основе ваших данных | Наполнение сайта |
| 4. Верстка | Собираю сайт и адаптирую под разные экраны | Рабочая версия |
| 5. Контакты и заявка | Настраиваю кнопки связи и простую форму | Клиенты смогут обращаться через сайт |
| 6. Яндекс Бизнес | Готовлю данные для карточки: описание, услуги, цены, фото | Основа для нормальной карточки в Яндексе |
| 7. Тестирование | Проверяю сайт на телефоне и компьютере | Исправляются неудобства и ошибки |
| 8. Размещение | Подключаю домен, хостинг, HTTPS | Сайт становится доступен в интернете |
| 9. Финальные правки | Вносим согласованные корректировки | Готовый сайт для работы |

9. Сроки разработки

Ориентировочный срок разработки — до 1 месяца. С учетом работы моей.

| Период | Что планируется |
| --- | --- |
| 1-я неделя | Сбор информации, анализ референсов, структура сайта |
| 2-я неделя | Подготовка текстов, сборка первого варианта лендинга |
| 3-я неделя | Адаптация под телефон и компьютер, форма заявки, контакты |
| 4-я неделя | Правки, подготовка данных для Яндекс Бизнеса, размещение сайта |

10. Что потребуется от компании

10.1. Основная информация

| Что нужно | Для чего |
| --- | --- |
| Название компании | Для шапки сайта и карточки Яндекс Бизнеса |
| Город и регион работы | Чтобы клиент понимал географию услуги |
| Телефон | Для звонков с сайта и из карточки Яндекса |
| WhatsApp/Telegram | Для быстрых обращений |
| График работы | Например: круглосуточно или по расписанию |
| Адрес или зона обслуживания | Для сайта и Яндекс Бизнеса |
| Юридическая информация | Если нужно указать ИП/ООО, ИНН, ОГРН, лицензию |

10.2. Услуги

Нужно коротко указать, какие услуги оказывает компания:

перевозка лежачих больных;

перевозка из больницы домой;

перевозка из дома в больницу;

перевозка на обследование;

перевозка в пансионат или реабилитационный центр;

междугородняя перевозка;

подъем и спуск по этажам;

сопровождение пациента;

перевозка инвалидов и маломобильных людей;

другие услуги, если они есть.

10.3. Цены

Для сайта и Яндекс Бизнеса желательно подготовить простой прайс. Если точной цены заранее нет, можно использовать формат «от ... рублей» и пояснение, что итоговая стоимость зависит от маршрута и условий перевозки.

| Что указать | Пример |
| --- | --- |
| Минимальная стоимость заказа | От какой суммы начинается перевозка |
| Цена по городу | Фиксированная или примерная |
| Цена за городом | Стоимость за километр или примерный расчет |
| Ожидание | Сколько стоит дополнительное время |
| Этаж без лифта | Есть ли доплата |
| Вес пациента | Влияет ли на стоимость |
| Ночной тариф | Есть ли доплата ночью |
| Межгород | Как считается стоимость |

10.4. Фото и материалы

Нужны:

фото автомобилей снаружи;

фото салона автомобиля;

фото носилок, каталки, кресла, ремней и другого оборудования;

фото сотрудников, если можно;

фото рабочего процесса без лиц пациентов и персональных данных;

логотип, если есть;

фирменные цвета, если есть.

Если на фото есть пациенты, лица, документы, номера медкарт или другие личные данные, такие фото лучше не использовать либо заранее закрыть всю личную информацию.

10.5. Преимущества и отзывы

Для блока доверия нужно коротко ответить:

сколько лет работает компания;

сколько машин;

как быстро можете приехать;

работаете ли круглосуточно;

есть ли опыт перевозки тяжелых пациентов;

можно ли ехать сопровождающему;

какие есть способы оплаты;

выдаются ли чеки или документы;

чем компания отличается от конкурентов.

Если есть реальные отзывы, их можно добавить на сайт и использовать для Яндекс Бизнеса. Заранее придуманные отзывы лучше не делать: в такой сфере они могут выглядеть неубедительно и только портить доверие.

10.6. Юридические моменты

Нужно уточнить:

есть ли медицинская лицензия и нужно ли ее размещать;

как правильно называть услугу: медицинская перевозка, санитарная перевозка, транспортировка больных и т.д.;

кто будет принимать заявки;

какие данные собираются через форму;

нужно ли указывать ИП/ООО, ИНН, ОГРН;

нужна ли отдельная политика обработки персональных данных.

Так как сайт будет собирать имя и телефон клиента, на сайте нужно будет разместить согласие на обработку персональных данных и политику конфиденциальности.

11. Предлагаемый результат

На выходе должен получиться простой, понятный и аккуратный сайт, который:

нормально открывается на телефонах и компьютерах;

быстро объясняет, чем занимается компания;

показывает услуги и примерные цены;

вызывает доверие за счет фото, преимуществ и понятной структуры;

позволяет быстро позвонить или оставить заявку;

размещен в интернете и доступен по домену;

подготовлен для связки с Яндекс Бизнесом;

в будущем может использоваться как посадочная страница для Яндекс Директа.